PLAN DE CONTINGENCIA

- DATOS GENERALES

- NOMBRE DEL PROYECTO

El proyecto de reconstrucción mediante inversiones con fines de recuperación de denomina: “RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR I.E. N° 1762 – SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 253846 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – TRUJILLO – LA LIBERTAD”

- UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

La institución Educativa se encuentra ubicada en la Mz. C-21, Lote 1, Etapa III de Manuel Arévalo, Distrito La Esperanza, Provincia Trujillo, Departamento La Libertad.

Departamento		            : 	La Libertad

Provincia			            : 	Trujillo

Distrito				:	La Esperanza

Latitud Sur			:	8° 04′ 40″

Latitud Oeste		            :	79°02′ 37″

Altitud				:	35 m.s.n.m.

LOCALIZACIÓN

Ubicación Geográfica del Distrito La Esperanza

- ANTECEDENTES

La atención del centro educativo, se da en base al deterioro de la infraestructura existente, que se encuentra en estado de deterioro y falta de atención a consecuencia de diversos factores (climatológicos, antigüedad de la edificación, materiales empleados, etc.)

El local educativo ha sido construido con material diversos sistemas constructivos entre material noble muros y cobertura liviana (pabellón 01, 02, 03, 04, 05, Y 06), estos se encuentran en mal estado los mismos que por las constantes lluvias, la humedad y el tiempo que tiene construido se encuentra en mal estado.

En relación a los pabellones, el informe indica que son de ladrillo artesanal con techos de Eternit muy antiguo. En relación a las construcciones material noble autoconstruidas indica que no se consideró algún criterio estructural en sus estructuras, por lo que representa un riesgo para los usuarios. Los ambientes educativos, administrativos y complementarios se vieron inundados por la falta de drenaje. Finalmente concluye que existe un peligro inminente de riesgo sísmico e inundación motivo por el cual los módulos deben ser demolidos. El informe recomienda que la intervención se realice con la modalidad de recuperación total de la I.E. 1762, siendo que no es apto para el desarrollo de las actividades, por ser un problema inminente para la seguridad de sus ocupantes.

La cual se ejecutará en meses posteriores, dicha ejecución tendrá una duración de 04 meses para lo cual se plantea la construcción de módulos prefabricados para que los alumnos sean reubicados y no pierdan el servicio educativo.

- PLAN DE CONTINGENCIA

  - OBJETO DEL PLAN DE CONTINGENCIA:

Debido a la necesidad de que la I.E N°1762 –SAGRADO CORAZON DE JESUS continúe con los servicios educativos en el tiempo que inicien los trabajos de la ejecución del proyecto: “RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR I.E. N° 1762 – SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 253846 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – TRUJILLO – LA LIBERTAD”, se ha elaborado y se propone un PLAN DE CONTINGENCIA , optándose por construir 04 aulas prefabricadas para que los alumnos sigan estudiando, los docentes y administrativos sigan ejerciendo sus labores, y así no perjudiquen sus actividades cotidianas.

Las actividades que se realizaran son:

Movilización de mobiliario y equipamiento al nuevo terreno donde se construirán las aulas prefabricadas

  - JUSTIFICACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA:

La I.E N°1762 –SAGRADO CORAZON DE JESUS realiza funciones públicas que promueven la educación en el Distrito de La Esperanza, teniendo una denotada importancia se continuo funcionamiento. Por lo expuesto, como un componente adicional al proyecto, se tiene la necesidad de presentar un PLAN DE CONTINGENCIA, que permita posible continuidad al servicio educativo.

  - COMPONENTES DEL PLAN DE CONTINGENCIA:

El plan de contingencia consistirá en la construcción de 04 aulas prefabricadas que será ubicadas en un campo deportivo y traslado de mobiliario y equipamiento, dicho terreno pertenece a la Municipalidad Distrital de la Esperanza, de esta manera los alumnos podrán seguir estudiando y los docentes y administrativos trabajando sin ser interrumpidos por las actividades que se van a desarrollar en la obra, de manera que no será perjudicados ninguna de las partes.

La programación GANTT de actividades tiene un total de 120 días calendarios, para lo cual se programa que los alumnos estudiarán en dichos módulos 04 meses.

A continuación, se detalla la ubicación del terreno donde serán ubicados los alumnos y docentes para q continúen sus actividades con normalidad.

COORDENADAS E: 713043.06 N: 9107700.37 – TERRENO PROYECTADO (CAMPO DEPORTIVO)

Losa Deportiva

Pertenece a la Municipalidad

Fig. 01: Se observa el terreno donde se construirán las aulas prefabricadas

CONSTRUCCIÓN DE AULAS PREFABRICADAS

I.E. 1762

Pertenece a la Municipalidad

Fig. 02: Croquis de llegada plan de contingencia movilización de mobiliario.

- CONCLUSIONES:

- La I.E N° 1762 será reubicado en el campo deportivo del distrito de la Esperanza.

- La obra tendrá una duración de 120 días, el mismo tiempo que los alumnos estarán en las aulas prefabricadas.

- La reubicación se realizará al inicio de la obra.

- ANEXOS:

- Presupuesto