INFORME DE PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA PROPUESTA EN EL EXPEDIENTE TECNICO “RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR I.E. N° 1762 – SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 253846 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – TRUJILLO – LA LIBERTAD”

- NOMBRE DEL PROYECTO

El proyecto de reconstrucción mediante inversiones con fines de recuperación de denomina: “RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR I.E. N° 1762 – SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 253846 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – TRUJILLO – LA LIBERTAD”

- UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

El proyecto se desarrolla en el mismo terreno donde se ubica la institución Educativa afectada por el Fenómeno de El Niño, el mismo que no se encuentra ubicado en una zona de riesgo no mitigable.

Fuente:  WEB Escale

- DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EXISTENTE

- Infraestructura Existente,

En el informe de diagnóstico situacional se manifiesta que el local educativo ha sido construido con material diversos sistemas constructivos entre material noble muros y cobertura liviana(pabellón 01, 02, 03, 04, 05, Y 06),estos se encuentran en mal estado los mismos que por las constantes lluvias, la humedad y el tiempo que tiene construido se encuentra en mal estado.

En relación a los pabellones, el informe indica que son de ladrillo artesanal con techos de Eternit muy antiguo. En relación a las construcciones material noble autoconstruidas indica que no se consideró algún criterio estructural en sus estructuras, por lo que representa un riesgo para los usuarios. Los ambientes educativos, administrativos y complementarios se vieron inundados por la falta de drenaje. Finalmente concluye que existe un peligro inminente de riesgo sísmico e inundación motivo por el cual los módulos deben ser demolidos. El informe recomienda que la intervención se realice con la modalidad de recuperación total de la I.E. 1762, siendo que no es apto para el desarrollo de las actividades, por ser un problema inminente para la seguridad de sus ocupantes.

Por tal motivo dentro de la normativa vigente Resolución Ministerial N° 499-2018-MINEDU, se proveerá con un plan de contingencia para proporcionar el desarrollo de sus actividades.

A continuación, se presenta el cuadro de las existencias para determinar el requerimiento a considerar dentro del plan de contingencia:

| ZONA | NIVEL | AMBIENTES | AREA REQUERIDA | INDISPENSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PABELLON I | PRIMER NIVEL | ESCENARIO TECHADO | 0 |  |
| Autoconstrucción |  |  |  | NO |
| PABELLON II | PRIMER NIVEL | AULA 4B | 59 | SI |
| Material noble |  | COCINA/COMEDOR | 24 | SI |
|  |  | SS.HH. DOCENTES | 12 | SI |
|  |  | AUDITORIO | 0 | NO |
| PABELLON III | PRIMER NIVEL | AULA 5 | 59 |  |
| Material noble |  |  |  | SI |
| PAVELLON IV | PRIMER NIVEL | AULA 4A | 59 |  |
| Material noble |  |  |  | SI |
| PABELLON V | PRIMER NIVEL | SS.HH. ALUMNOS | 59 |  |
| Material noble |  |  |  | SI |
| PABELLON IV | PRIMER NIVEL | AULA 3 AÑOS | 59 |  |
| Material noble |  |  |  | SI |
| TANQUE DE ALMACENAMIENTO - Noble mal estado (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS) |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | SI |
| AREA NETA |  |  | 332.00 |  |
| MUROS DIVISORIOS DE AREA NETA ( 8% ) |  |  | 26.56 |  |
| AREA CONSTRUIDA TECHADA ( AREA NETA + MUROS DIVISORIOS) |  |  | 358.56 |  |
| CIRCULACION PRINCIPAL ( 20%) |  |  | 71.71 |  |
| CERCO PERIMETRICO ( E=0.10 M) |  |  | 8.00 |  |
| AREA TOTAL REQUERIDA PARA PLAN DE CONTINGENCIA |  |  | 438.27 |  |

A continuación, se detalla el mobiliario y equipo existente para considerar en el plan de contingencia

| DESCRIPCION DE MOBILIARIO | Unidad | Total de metas en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| SILLAS - SILLONES -BANCAS |  |  |
| Sillón de metal con cuero negro | UND | 1 |
| Silla de melamina con estructura de fierro | UND | 16 |
| Sillón de madera verde | UND | 4 |
| Silla de madera | UND | 3 |
| Silla verde de madera | UND | 73 |
| Silla melamine con estructura de fierro | UND | 17 |
| MESAS |  |  |
| Mesa de melamine con estructura de metal color crema | UND | 6 |
| Mesa de madera color celeste | UND | 6 |
| Mesa cuadrada de madera marrón - 2 niveles | UND | 4 |
| Mesa madera verde | UND | 6 |
| Mesa chica | UND | 8 |
| ESCRITORIOS ADMINISTRATIVO |  |  |
| Escritorio de manera color marrón | UND | 2 |
| ESTANTES / ARMARIOS / CASILLEROS / PIZARRAS |  |  |
| Archivador de material plomo | UND | 1 |
| Archivador de metal plomo con cajón | UND | 2 |
| Estante Celeste 3 compartimientos | UND | 10 |
| Pizarra acrílica Blanca | UND | 4 |
|  |  | 163 |

- UBICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ESPACIO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONTINGENCIA

El local para la puesta en marcha del plan de contingencia ha sido evaluado en merito a la ubicación y accesibilidad en coordinación del personal administrativo de la institución educativa.

El espacio corresponde a una loza deportiva existente dentro del sector, la cual se a solicitado a la municipalidad distrital de la esperanza con la finalidad de que en coordinación con la junta vecinal encargada de la administración del complejo deportivo atiendan nuestra solicitud.

  - UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

El complejo deportivo , se encuentra ubicada en Calle 11, Distrito La Esperanza, Provincia Trujillo, Departamento La Libertad.

Departamento		            : 	La Libertad

Provincia			            : 	Trujillo

Distrito				:	La Esperanza

Latitud Sur			:	8° 04′ 40″

Latitud Oeste		            :	79°02′ 37″

Altitud				:	35 m.s.n.m.

LOCALIZACIÓN

Ubicación Geográfica del Distrito La Esperanza

##### LAS ÁREAS DEL TERRENO SON LAS SIGUIENTES:

| Área Total de Terreno | 764.83 m2 |
| --- | --- |
| Perímetro | 112.17 ml |

Nota: Es importante señalar que el área responde a las necesidades requeridas por el plan de contingencia.

IE N° 1762 SAGRADO CORAZÓN DE JESUS

FACTORES DE DEMANDA EXISTENTE:

| Grado | Alumnos | Secciones |
| --- | --- | --- |
| 3 años | 26 | 1 |
| 4años | 40 | 2 |
| 5 años | 51 | 1 |
| TOTAL | 117 | 4 |

Fuente: ESCALE

NOTA:

- La sustentación de la cantidad de alumnos matriculados del 2019 se encuentra en documentos/ nóminas de matrículas.

- A partir del año 2019 en adelante se aceptará solo el alumnado que se consigna en la normativa (25 alumnos por aula) la declaración jurada de la directora se encuentra anexada al expediente.

- COMPATIBILIDAD DEL ESTADO ACTUAL EN RELACIÓN AL SECTOR PLANTEADO COMO PROPUESTA PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA.

El local educativo de la IEI N° 1762, cuenta con 4 aulas las cuales serán remplazadas con aulas prefabricadas que garanticen la seguridad y comodidad de los usuarios,

El lugar propuesto para el plan de contingencia presenta una plataforma plana, es accesible, y se encuentra ubicada a pocos metros de la IE 1762, por lo cual se presenta como la mejor propuesta para la instalación de las aulas prefabricadas.

- METAS DE LA PROPUESTA DE PLAN DE CONTINGENCIA

En base al cuadro de áreas lo requerido para la implementación del plan de contingencia es de 438.27 metros cuadrados los cuales en relación al metraje del área propuesta (764.83 metros cuadrado)

PROPUESTA DE INTERVENCION

En relación al número de aulas, en el diagnostico el número de aulas responde a la matricula actual. Es así que el nivel inicial actualmente funciona con 4 aulas, la intervención considera 04 aulas, dada la cantidad de alumnos matriculados y la cantidad de docentes que laboran (tiene 117 alumnos y 4 docentes - Fuente: plataforma Web ESCALE). El número de alumnos y el número de aulas existentes y propuestos se detallan a continuación:

| NIVEL EDUCATIVO | SECCIÓN | NÚMERO DE NIÑOS MATRICULADOS | NÚMERO DE NIÑOS POR AULA (NORMA TECNICA | NÚMERO DE AULAS EXISTENTES | NÚMERO DE AULAS DE LA PROPUESTA TECNICA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicial | 3 años | 26 | 30 | 1 | 1 |
|  | 4 años | 40 | 30 | 1 | 1 |
|  | 5 años | 51 | 30 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 4 | 4 |

A continuación, se presenta un cuadro comparativo entre las metas del proyecto y el plan de contingencia.

| ITEM | AMBIENTES | AREA REQUERIDA | INDISPENSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | AULA 4B | 59 | SI |
| 02 | COCINA/COMEDOR | 24 | SI |
| 03 | SS.HH. DOCENTES | 12 | SI |
| 04 | AULA 5 | 59 | SI |
| 05 | AULA 4A | 59 | SI |
| 06 | SS.HH. ALUMNOS | 59 | SI |
| 07 | AULA 3 AÑOS | 59 | SI |
| AREA NETA |  | 332.00 |  |
| MUROS DIVISORIOS DE AREA NETA ( 8% ) |  | 26.56 |  |
| AREA CONSTRUIDA TECHADA ( AREA NETA + MUROS DIVISORIOS) |  | 358.56 |  |
| CIRCULACION PRINCIPAL ( 20%) |  | 71.71 |  |
| CERCO PERIMETRICO ( E=0.10 M) |  | 8.00 |  |
| AREA TOTAL REQUERIDA PARA PLAN DE CONTINGENCIA |  | 438.27 |  |

- METAS EN PLAN DE CONTIGENCIA

Describir la estrategia que se implementará con la finalidad de que el servicio educativo este asegurado durante la ejecución de las obras. Indicar si la implementación de la estrategia requiere el financiamiento por parte de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y si ha sido incorporado el monto en el expediente técnico.

- Antes del inicio del desarrollo del proyecto se ha previsto, movilizar al alumnado, personal docente y administrativo de la I.E N° 1762- SAGRADO CORAZON DE JESÚS a un área externa, para evitar cualquier tipo de accidente.

- Se ha considerado la construcción de 5 ambientes pre fabricados, sobre una loza de concreto.

- Para el mobiliario y equipamiento se usarán los existentes y se trasladarán a los ambientes pre fabricados hasta el término del desarrolló del proyecto para luego ser desechados.

- COMPONENTES DEL PLAN DE CONTINGENCIA

Los componentes del proyecto son:

- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución para la implementación de las metas del proyecto, incluido el tiempo de ejecución del plan de contingencia es de 4 meses.

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA TECNICA

El alumnado, docentes y administrativos del LOCAL ESCOLAR N°1762 –SAGRADO CORAZON DE JESUS deben de ser evacuados a otra área durante el desarrollo del proyecto.

Las edificaciones del LOCAL ESCOLAR N°1762 –SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – TRUJILLO – LA LIBERTAD, en la propuesta de contingencia se considera la construcción de 4 aulas prefabricadas, un módulo para cocina y servicios higiénicas respectivos según lo planteado en el plano de contingencia, de acuerdo a lo sustentado en el Informe Técnico, se plantea que la propuesta es viable.